**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА**

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-***

***ШКОЛА №35 имени А.Г. ПЕРЕЛЫГИНА ГОРОДА ОРЛА***

**302012, г .Орел, ул. Абрамова и Соколова,д.76 тел.54-48-35**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**План мероприятий**

**по подготовке ОУ к новому учебному 2023 – 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Мероприятия***  | ***Сроки исполнения***  | ***Исполнитель***  | ***Отметка об исполнении*** |
| **Пожарная безопасность**  |
| 1. | Замена/перезарядка первичных средств пожаротушения | До 1 июля | ВДПО | Выполнено  |
| **Санитарно-гигиенические, медицинские мероприятия** |
| 2. | Организация горячего питания. | Август  | Заключение договора | Выполнено  |
| 3. | Проведение медицинского осмотру сотрудников ОУ | 22-23 июня  | Мед.центр «Доверие» | Выполнено  |
| 4. | Проведение косметического ремонта в помещениях ОУ. | До 15 августа | Сотрудники ОУ | Выполнено  |
| 5. | Ремонт музея | До 1 августа | ИП Новиков И.А.  | Выполнено  |
| 6. | Ремонт системы отопления | До 1 августа | ИП Новиков И.А.  | Выполнено  |
| 7. | Приобретение учебной мебели для 3-х учебных кабинетов | До 1 августа | Офисмаг | Выполнено  |
| 8. | Ремонт фасада здания | До 1 августа | Сотрудники ОУ | Выполнено  |
| **Антитеррористическая безопасность** |
| 8. | Организация охраны | До 25 августа | ООО ЧОП «Шторм – 1» | Выполнено  |
| **Выполнение других мероприятий** |
| 9. | Проведение обследования оборудования на пищеблоке. | До 10 июня | «Торгтехника» | Выполнено  |
| 10. | Проверка сопротивления, изоляции | До 10 июня | «Торгтехника» | Выполнено  |
| 11. | Проведение опрессовки отопительной системы, получение акта готовности к зимнему периоду. | Июнь  | Теплогаз | Выполнено  |
| 12. | Разработка нормативно – правовых актов по антитеррористической, противопожарной безопасности. | Август  | Администрация ОУ | Выполняется  |
| 13. | Проведение инструктажей с сотрудниками ОУ. | Август  | Администрация ОУ | Выполняется  |
| 14. | Разработка нормативно-правовой документации для организации учебно-воспитательного процесса. | Август  | Администрация ОУ | Выполняется  |