**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА**

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-***

***ШКОЛА №35 имени А.Г. ПЕРЕЛЫГИНА ГОРОДА ОРЛА***

**302012, г .Орел, ул. Абрамова и Соколова,д.76 тел.54-48-35**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**План мероприятий**

**по подготовке ОУ к новому учебному 2023 – 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки исполнения*** | ***Исполнитель*** | ***Отметка об исполнении*** |
| **Пожарная безопасность** | | | | |
| 1. | Замена/перезарядка первичных средств пожаротушения | До 1 июля | ВДПО | Выполнено |
| **Санитарно-гигиенические, медицинские мероприятия** | | | | |
| 2. | Организация горячего питания. | Август | Заключение договора | Выполнено |
| 3. | Проведение медицинского осмотру сотрудников ОУ | 22-23 июня | Мед.центр «Доверие» | Выполнено |
| 4. | Проведение косметического ремонта в помещениях ОУ. | До 15 августа | Сотрудники ОУ | Выполнено |
| 5. | Ремонт музея | До 1 августа | ИП Новиков И.А. | Выполнено |
| 6. | Ремонт системы отопления | До 1 августа | ИП Новиков И.А. | Выполнено |
| 7. | Приобретение учебной мебели для 3-х учебных кабинетов | До 1 августа | Офисмаг | Выполнено |
| 8. | Ремонт фасада здания | До 1 августа | Сотрудники ОУ | Выполнено |
| **Антитеррористическая безопасность** | | | | |
| 8. | Организация охраны | До 25 августа | ООО ЧОП «Шторм – 1» | Выполнено |
| **Выполнение других мероприятий** | | | | |
| 9. | Проведение обследования оборудования на пищеблоке. | До 10 июня | «Торгтехника» | Выполнено |
| 10. | Проверка сопротивления, изоляции | До 10 июня | «Торгтехника» | Выполнено |
| 11. | Проведение опрессовки отопительной системы, получение акта готовности к зимнему периоду. | Июнь | Теплогаз | Выполнено |
| 12. | Разработка нормативно – правовых актов по антитеррористической, противопожарной безопасности. | Август | Администрация ОУ | Выполняется |
| 13. | Проведение инструктажей с сотрудниками ОУ. | Август | Администрация ОУ | Выполняется |
| 14. | Разработка нормативно-правовой документации для организации учебно-воспитательного процесса. | Август | Администрация ОУ | Выполняется |